АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2017                                    г. Фокино                                          № 167-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и  жилищно - коммунального хозяйства городского

округа ЗАТО город Фокино к работе в отопительный

сезон 2017-2018-ых годов

На основании распоряжения Администрации Приморского края от 10.01.2017 №1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2017-2018-ых годов», с целью обеспечения своевременной подготовки   жилищно-коммунального   хозяйства   городского   округа  ЗАТО  город  Фокино  к  работе  в отопительный сезон 2017-2018-ых годов

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать штаб городского округа ЗАТО город Фокино по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018-ых годов (далее штаб), утвердить его состав (приложение №1). Утвердить график заседания штаба -еженедельно по вторникам в 11.00 часов.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. До 01.09.2017 - в размере 80-ти процентов от плановых объемов работ.

2.2. До 15.10.2017 - полная готовность  к началу отопительного сезона.

3. Руководителям организаций коммунального комплекса всех форм собственности,  управляющих компаний, товариществ   собственников жилья, руководителям учреждений социальной сферы:

3.1. Обеспечить к 15.10.2017 накопление запасов материально-технических ресурсов, произвести комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на энергосетевых объектах.

3.2. В срок до 15.05.2017 разработать и утвердить планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и представить в Управление жизнеобеспечения и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино (далее – Управление жизнеобеспечения и архитектуры).

3.3. В срок до 01.06.2017 представить в Управление жизнеобеспечения и архитектуры планы-графики технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в рамках  подготовки к отопительному сезону 2017-2018-ых годов многоквартирных домов, объектов социальной сферы, предприятий  электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с указанием  источников и объемов финансирования.

3.4. В срок до 01.06.2017 организовать разработку, согласование и представление в Управление жизнеобеспечения и архитектуры графиков промывки и гидравлических испытаний внутридомовых систем отопления  многоквартирных домов, объектов социальной сферы городского округа.

3.5. В срок до 01.09.2017 определить расчетами и утвердить допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты представить в Управление жизнеобеспечения и архитектуры.

3.6.  Ежемесячно, начиная с 01.06.2017 по 15.11.2017, 14-го и 29-го числа   каждого месяца,  представлять в Управление жизнеобеспечения и архитектуры отчет, согласно форме государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе  в зимних условиях».

3.7.  В срок до 01.12.2017 представить в Управление жизнеобеспечения и архитектуры информацию о ходе прохождения отопительного сезона, согласно форме государственного статистического наблюдения  №2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

3.8.   Еженедельно по вторникам, начиная с 30.05.2017, представлять в Управление жизнеобеспечения и архитектуры информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018-ых годов.

4.  Рекомендовать директору  теплового района «Фокино» филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» Микелишвили А.Д.:

4.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его ведении, к отопительному сезону 2017-2018-ых годов в установленные сроки.

4.2. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора  в целях получения паспортов готовности и в срок до 01.11.2017  представить отчет с копиями паспортов готовности предприятия, теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

4.3.  Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018-ых годов.

4.4. Обеспечить заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению, в соответствии с приложением №2, накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО  город  Фокино  до  01.10.2017  в   необходимых  объемах (приложение №3).

4.5. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения городского округа.

4.6. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

4.7. Разработать, утвердить и представить в срок до 01.09.2017  в  Управление жизнеобеспечения и архитектуры графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

4.8. Ежемесячно, начиная с 01.12.2017 по 01.04.2018, по состоянию на 1-ое число каждого месяца,  представлять в Управление жизнеобеспечения и архитектуры отчет,  согласно форме №3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

4.9. В срок до 01.06.2017 организовать разработку, согласование и представление в Управление жизнеобеспечения и архитектуры графиков промывки и гидравлических испытаний тепловых сетей. В состав комиссии при проведении промывки и опрессовки тепловых сетей включить представителя управления жизнеобеспечения и архитектуры.

5.  Рекомендовать руководителям  тепло-, электро-, водоснабжающих организаций разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

6. Управлению жизнеобеспечения и архитектуры (Старовойтов С.И.) организовать снабжение населения городского округа ЗАТО город Фокино твердым топливом на отопительный период 2017-2018-ых годов в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 27.01.2017 №113-па «Об утверждении Положения об обеспечении твердым топливом населения городского округа ЗАТО город Фокино».

7.  Рекомендовать директору ООО «РЭС» «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго» Селезневу В.И., старшему мастеру Фокинского мастерского участка «Шкотовского РЭС» Асабину В.И.:

7.1. Провести подготовку электрических сетей к работе в отопительный сезон 2017-2018-ых годов, обеспечить получение паспортов готовности до 15.10.2017 и представить соответствующий отчет в Управление жизнеобеспечения и архитектуры.

7.2. Обеспечить к 01.10.2017 накопление запасов материально-технических ресурсов и комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их  необходимой техникой, материалами и оборудованием для устранения аварий на электросетевых объектах.

8. Лицам, ответственным за  содержание  многоквартирных домов, проводить  в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической  возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять  иные меры, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

9. Первому заместителю главы администрации - начальнику Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино Гродзиевской Н.А. провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

10. Начальнику Финансового управления  городского округа ЗАТО город Фокино Бревнову М.Ю.:

10.1. Обеспечить  регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

10.2. Обеспечить за счет средств местного бюджета запас финансовых средств для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино в срок до 01.10.2017.

11. И.о.заместителя главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино - начальника Управления жизнеобеспечения и архитектуры Старовойтову С.И.:

11.1. Осуществлять,  в пределах своей компетенции, контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний и ТСЖ к работе в отопительный сезон  2017-2018-ых годов.

11.2. Осуществлять контроль за накоплением топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства городского округа.

11.3. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских и сельских поселений, городских округов к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций городского округа ЗАТО город Фокино, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону.

11.4. Обеспечить своевременное предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам                              Приморского края:

11.4.1. Информации о ходе подготовки к отопительному сезону       2016-2017-ых годов по состоянию на 01-ое и 15-ое число каждого месяца, начиная с 01.06.2017 по 15.11.2017, согласно форме государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

11.4.2. Информации о ходе прохождения отопительного сезона по состоянию на 01.12.2017, согласно форме государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

11.4.3. Информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01.12.2017 по 01.04.2018, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01-ое число отчетного месяца.

11.4.4. Информации о проделанной работе по установке приборов контроля  и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  форме.

11.5. Создать в срок до 15.05.2017 комиссии:

11.5.1. По оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях.

11.5.2. По оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2017-2018-ых годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, в состав которой  включить (по согласованию) представителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, определить порядок работы комиссии.

11.6. Обеспечить работу комиссий, указанных в подпункте 12.5 пункта 12 настоящего постановления,  и получение паспортов готовности:

11.6.1. Жилищного фонда – до 15.09.2017.

11.6.2. Организаций – до 01.11.2017.

11.6.3. Объектов социального назначения – до 15.09.2017.

11.7. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон  2017-2018-ых годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

11.8. Обеспечить регулярное информирование о  мероприятиях и способах энергосбережения и повышения  энергетической эффективности, в том числе путем размещения  в средствах массовой информации, на официальном сайте городского округа ЗАТО города Фокино.

11.9. Совместно с уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой к прохождению отопительного сезона 2017-2018-ых годов специализированных организаций: филиала «Приморский» акционерного общества «Оборонэнерго», обособленного подразделения «Уссурийское» акционерного общества «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющих услуги энергоснабжения и содержания казарменного и жилого фонда воинских частей, расположенных на территории Приморского края.

12. И.о.заместителя главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино – начальника управления жизнеобеспечения и архитектуры Старовойтову С.И. осуществлять в пределах своей компетенции контроль:

12.1. За своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО город Фокино к отопительному сезону 2017-2018-ых годов.

12.2. За обеспечением надежного теплоснабжения потребителей на территории  городского округа ЗАТО город Фокино с принятием мер по организации теплоснабжения  потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа от исполнения своих обязательств.

13.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               за собой.

Глава городского округа

ЗАТО город Фокино                                                                           А.С.Баранов