ОТЧЕТ

об обеспечении земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой

| Земельный участок |  | Транспортная инфраструктура |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электрические сети |  |  | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  |
| Кадастровый номер участка, местоположение | Количество участков | Дата начала разработки проектной документации | строительство |  | Дата начала разработки проектной документации | строительство |  | Дата начала разработки проектной документации | строительство |  | Дата начала разработки проектной документации | строительство |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  | Дата начала | Дата окончания |  | Дата начала | Дата окончания |  | Дата начала | Дата окончания |
| 25:35:000000:2477 25:35:000000:2535 25:35:050101:1437 25:35:050101:1434 | 180 | 2013 | 2014 | 2017 | 14.07.2014 | 2016 | 2017 | 25.04.2014 | 2016 | 2017 | - | - | - |
|  |  | 01.06.2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

Контактные данные лиц, ответственных за исполнение этапов по строительству инженерной инфраструктуры:

Блинова И.Е. – Главный специалист 1-го разряда  Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино осуществляет контроль за проектированием и строительством инженерной инфраструктуры  к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,   ул.Постникова,9 г.Фокино, 692880,  тел.8(42339)29129,  uez-fokino@mail.ru.

- Старовойтов С.И. – Главный специалист 1-го разряда  Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино осуществляет контроль за проектированием и строительством подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, ул.Постникова,9 г.Фокино, 692880, тел.8(42339)29129, uez-fokino@mail.ru.