ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности МАУ «УГХ» ГО ЗАТО г.Фокино за 2011 год

В настоящий период Правительством Российской Федерации осуществляется последовательное реформирование системы муниципального управления, целью которого является существенное повышение эффективности и результативности деятельности органов муниципальной власти.

Основным механизмом, обеспечивающим решение указанной задачи, является создание и развитие системы муниципальных заданий для автономных учреждений.

Муниципальное автономное учреждение «Управления городского хозяйства» городского округа ЗАТО город Фокино создано 15.03.2010 г. для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления органами местного самоуправления городского округа ЗАТО город Фокино, предусмотренного законодательством Российской Федерации, полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с муниципальными заданиями учредителя.

Учредителем является МУ администрация городского округа ЗАТО город Фокино, директором автономного учреждения – Онищенко Олег Владимирович.

В  2011 году были утверждены следующие Муниципальные задания для МАУ «УГХ» г.Фокино на оказание муниципальных услуг для ГО ЗАТО г.Фокино:

| № | Наименование | Постановление | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация благоустройства городского округа ЗАТО город Фокино на первый квартал 2011-го года | № 8-па от 12.01.2011 | 4 500,00 |
| 2 | Организация благоустройства городского округа ЗАТО город Фокино на 2011-ый год | № 154-па от 21.02.2011 | 6 410,00 |
|  | изменения | № 339-па от 08.04.2011 | 9 096,86 |
| 3 | Организация благоустройства п.Дунай, п.Путятин городского округа ЗАТО город Фокино на 2011-ый год | № 242-па от 21.03.2011 | 3 000,00 |
| 4 | Озеленение мест общего пользования на территории г.Фокино городского округа ЗАТО город Фокино в 2011-ом году | № 227-па от 15.03.2011 | 750,00 |
|  | изменения | № 1006-па от 25.08.2011 | 1 500,00 |
| 5 | Благоустройство территории между д.№1 ул.Ветеранов и д.№23 ул.Ленина в п.Дунай городского округа ЗАТО город Фокино | № 1005-па от 25.08.2011 | 6 200,00 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа ЗАТО город Фокино на первый квартал 2011-го года | № 9 –па от 12.01.2011 | 4 000,00 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа ЗАТО город Фокино в 2011-ом году | № 153-па от 21.02.2011 | 5 900,00 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования п.Дунай, п.Путятин городского округа ЗАТО город Фокино в 2011-ом году | № 241-па от 21.03.2011 | 2 000,00 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Фокино-Дунай городского округа ЗАТО город Фокино на участке км 9 - км 11в 2011-ом году | № 630-па от 15.06.2011 | 6 500,00 |
| 10 | Ремонт межквартальных проездов в г.Фокино в 2011-ом году | № 880-па от 01.08.2011 | 4 558,30 |
|  | изменения | № 1007-па от 25.08.2011 | 4 883,456 |
|  | ВСЕГО: |  | 47 580,316 |

Фактически работы выполнены на  75%, на общую сумму 35 838,487 тыс.рублей, из них

- по благоустройству – 17 578,230 тыс.руб.;

- по  озеленению – 1 500,00 тыс.руб.;

- по содержанию автомобильных дорог – 16 760,262 тыс.руб.

Недовыполнение плана на 25% составили работы подрядчиков. Финансирование из бюджета за 2011 год получено в сумме 37 722,107 тыс. руб., в том числе задолженность за 2010 год – 8 701,202 тыс.руб. Задолженность бюджета за 2011 г. составляет 6 817,575 тыс.руб.

Деятельность МАУ «УГХ» г.Фокино согласовывалась с наблюдательным советом. Приоритетами в работе автономного учреждения было качественное выполнение работ, внедрение новых технологий и инноваций в производственном процессе, снижение финансовых затрат, создание новых рабочих мест, работа в социальной сфере, направленная на развитие инфраструктуры ГО ЗАТО г.Фокино.

Отчет о выполнении в 2011 году

| № п/п | Наименование работ | Объем | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка урн от мусора | 596 шт. | 863,764 |
| 2 | Очистка и подметание тротуаров, лестниц, пешеходных переходов, остановок от мусора и снега. | 2 454 276,05 м² | 12 839,16 |
| 3 | Погрузка и вывоз мусора | 206 т | 35,631 |
| 4 | Очистка водоотводных лотков, дренажных колодцев с погрузкой и вывозом мусора. Очистка камер от мокрого ила и грязи. | 13 015,10 м² 23 шт. | 524,67 |
| 5 | Посыпка тротуаров и пешеходных дорожек пескосоляной смесью | 63,15 м² | 201,513 |
| 6 | Вырубка аварийных деревьев | 17 шт | 19,072 |
| 7 | Механизированное подметание территорий | 1660 м² | 9,144 |
| 8 | Восстановление лестничных маршей, облицовка ступеней, побелка бордюрного камня, замена лест. маршей | 220 м² | 119,53 |
| 9 | Демонтаж городской ели | 1 шт | 24,528 |
| 10 | Ремонт и покраска скамеек | 33 шт | 14,119 |
| 11 | Установка и снятие банеров |  | 11,47 |
| 12 | Масляная окраска леерных ограждение | 133,5 м² | 38,909 |
| 13 | Выкашивание газонов | 112,00 м | 302,994 |
| 14 | Изготовление и установка контейнеров |  | 30,084 |
| 15 | Очистка тротуаров от снега механизированная | 57980 м² | 22,388 |
| 16 | Очистка от мусора морского побережья на территории ЗАТО г.Фокино | 684,63 м² | 50,00 |
| 17 | Организация освещения | 407,027 кВтч | 1 680,90 |
| 18 | Строительство парка п.Дунай, подрядчик ООО «Каньон» | 2365 м² | 790,345 |
| 19 | Подготовка клумб, посадка цветов и уход за ними, очистка клумб от засохших цветов | 1314,9 м² | 401,82 |
| 20 | Высадка в грунт саженцев и цветочной рассады, уход за деревьями | 1445 шт. | 651,34 |
| 21 | Уход за газонами (посев, выкашивание, сгребание и вывоз скошенной травы). Сгребание листвы. | 39589,6 м² | 446,84 |
| № п/п | Наименование работ | Объем | Стоимость (тыс.руб.) |
| 22 | Частичная очистка бордюрного камня от мусора, очистка дорог от мусора, льда, грязи с погрузкой и вывозом | 3784,17 м² | 3651,874 |
| 23 | Посыпка автодорог пескосоляной смесью | 384,19 м² | 274,797 |
| 24 | Устройство, выкашивание обочин, укрепление с планировкой автогрейдером. Вырубка деревьев на поворотах с вывозом и сжиганием | 75949,42 м², 2576 шт, 3875 деревьев | 2974,18 |
| 25 | Смена ливневых решеток, чистка ливневых перехватов, ремонт систем водоотведения | 0,0877 т.,246 м², 39 м³ | 196,10 |
| 26 | Демонтаж горки, установка флагштока, установка средств звуковой сигнализации | 1 шт | 82,585 |
| 27 | Обслуживание дорожных знаков, установка знаков. Восстановление дорожной разметки | 33 шт, 255,36 м² | 336,434 |
| 28 | Обслуживание грунтовых работ | 18,03 м² | 909,64 |
| 29 | Механизированная очистка автодорог от снега, грязи, пыли | 253,272 м² | 184,17 |
| 30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 204,72 м² | 338,77 |
| 31 | Изготовление и монтаж леерных ограждений дорог | 0,35 т. | 30,444 |
| 32 | Ремонт межквартальных проездов по улицам: К.Маркса, № 25, № 25-А, № 19, № 19-А, ул.Постникова, №19, ул.Ключевая, № 6 | 2864,7 м² | 1781,27 |
| 33 | Ремонт автодороги Фокино-Дунай, подрядчик ООО «Гюмри» | 5550 м² | 6000,00 |
|  | Всего: |  | 35 838,487 |

ОТЧЕТ

об использовании закрепленного за МАУ «УГХ» г. Фокино имущества

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | тыс.рублей |  |
|  | На начало года |  | 1 323,00 |
|  | На конец года |  | 1 338,90 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) | кол-во кабинетов |  |
|  | На начало года |  | 0 |
|  | На конец года |  | 0 |
| 3 | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | кв.метров |  |
|  | На начало года |  | 0 |
|  | На конец года |  | 0 |

Директор МАУ «УГХ» г.Фокино

О.В.Онищенко