**Постановление от 20.03.2017 №466-па**

О подготовке и проведении трехмесячника

по санитарной очистке, благоустройству

и озеленению территории городского округа

ЗАТО город Фокино

В целях санитарной очистки территории городского округа ЗАТО город Фокино, в соответствии со статьей 26. Устава городского округа ЗАТО город Фокино, решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 27.06.2013 №82-МПА "Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа ЗАТО город Фокино"

п о с т а н о в л я ю :

 1. Провести с 01.04.2017 по 30.06.2017 трехмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа ЗАТО город Фокино с обязательным выполнением мероприятий трехмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа ЗАТО город Фокино (прилагается).

 2. Провести 01.04.2017 – 02.04.2017, 07.04.2017 – 09.04.2017, 14.04.2017 – 16.04.2017, 21.04.2017 – 23.04.2017, 28.04.2017 – 30.04.2017, 05.05.2017– 07.05.2017, 12.05.2017 – 14.05.2017, 19.05.2017– 21.05.2017, 26.05.2017 – 28.05.2017, 02.06.2017 – 04.06.2017, 09.06.2017 – 11.06.2017, 16.06.2017 – 18.06.2017, 23.06.2017 – 25.06.2017 общегородские дни по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа ЗАТО город Фокино.

 3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений образования, культуры, здравоохранения, командирам войсковых частей, индивидуальным предпринимателям:

3.1. Провести работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных территорий c вывозом мусора, собранного в рамках субботника, на полигон ТБО собственными силами.

3.2. Обеспечить уборочным инвентарем свои подразделения.

3.3. Согласовать планы проведения работ по санитарной очистке благоустройству и озеленению закрепленных территорий с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в срок до 01.04.2017, предусмотрев в планах окончание очистки закрепленных территории, приведение фасадов и элементов благоустройства в надлежащий вид до 01.05.2016, в связи с праздничными днями.

4. Рекомендовать председателям гаражных кооперативов, некоммерческих товариществ, владельцам металлических гаражей, привести в порядок объекты, ограждения, очистить прилегающую территорию от сухой растительности с вывозом мусора, собранного в рамках субботника, на полигон ТБО.

5. Рекомендовать жителям индивидуальных жилых домов, владельцам садовых участков, огородов привести в порядок ограждения, очистить прилегающую территорию на расстоянии от ограждения (фасада), согласно Правилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа ЗАТО город Фокино (решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 27.06.2013 №82-МПА), от сухой растительности с вывозом мусора, собранного в рамках субботника, на полигон ТБО.

 6. Рекомендовать управляющим организациям, оказывающим услуги по обслуживанию многоквартирных домов, товариществам собственников жилья:

6.1. Согласовать планы проведения работ по санитарной очистке благоустройству и озеленению закрепленных территорий с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры в срок до 01.04.2017, предусмотрев в планах окончание очистки закрепленных территории, приведение фасадов и элементов благоустройства в надлежащий вид до 01.05.2016, в связи с праздничными днями.

6.2. Обеспечить проведение работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий городского округа ЗАТО город Фокино с привлечением населения.

6.3. Организовать вывоз мусора, собранного в рамках субботника, на полигон ТБО.

 7. Рекомендовать директору ООО «ГКС» г.Фокино Онищенко О.В.:

7.1. До 01.04.2017 разработать и представить на утверждение в Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры план-график мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов городского округа ЗАТО город Фокино определенных контрактом, предусмотрев в планах окончание очистки закрепленных территории, приведение клумб и элементов благоустройства в надлежащий вид до 01.05.2016, в связи с праздничными днями.

7.2. Организовать вывоз мусора, собранного в рамках субботника, на полигон ТБО.

7.3. Произвести завоз почвенно-растительного грунта и песка по заключенным договорам с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

 8. Рекомендовать директору ООО «Новое время» Мельничуку Д.К.:

8.1. В срок до 01.04.2017 разработать и представить график по обеспечению бесплатного приема на полигон ТБО мусора от населения на 21.04.2017 - 23.04.2017, 28.04.2017 – 30.04.2017 (время приема с 09:00 – 17:00), в общегородские дни по санитарной очистке.

8.2. Провести очистку от отходов санитарно-защитной зоны полигона и прилегающей территории подъездной дороги к полигону ТБО.

9. Членам административной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино производить еженедельную проверку проведения работ по трехмесячнику.

 10. Муниципальному унитарному предприятию Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» г.Фокино (Чапуля Е.В.):

10.1. Довести до населения информацию о проведении трехмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

10.2. Еженедельно информировать население о проделанной работе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

ЗАТО город Фокино А.С.Баранов